文档编号：YJGL-2026-G5-36　　版本号：V0.1

密　　级：内部 · 课程交付

某自然博物馆智能运营中心建设项目

测试报告

应急管理子系统 第五关复核候选

编制单位：020202项目组

编　　制：何思源（A）

审　　核：任俊强（C，待复核）

批　　准：待课程最终评审

编制日期：2026 年 10 月 11 日

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订章节 | 修订说明 | 编制/修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-10-11 | 全部 | G5-03真实证据汇总候选；C最终复核待执行 | 何思源 |

注：本表记录自初稿以来的全部版本沿革；逐次修订的详细影响面分析见正文相关章节与变更单。

目   录

1 范围和版本	1

2 环境和三级测试	1

3 用例和功能统计	2

4 覆盖率和工程检查	2

5 兼容性和易用性	3

6 缺陷和遗留	3

7 双结论	4

8 原始证据和附件	4

1 范围和版本

项目为某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统；主责何思源（A / @WhiteApricot），复核任俊强（C，待独立复核）。编制日期 2026-10-11，版本 V0.1，状态 REVIEW 候选。

依据 OVR-034 / OVR-035，G5-01 的 A Review 与 G5-02 的 C Review 已接受课程条件验收。本报告为 G5-03 A 候选，COURSE_ACCEPTED 为建议结论，等待 C 最终独立复核；真实实现与目标环境保持 IMPLEMENTATION_AND_REAL_WORLD_DEFERRED。课程收口不表示甲方生产验收完成。

受控设计输入 BASELINE-G3-M3-R1.0；报告汇总 HEAD dad5e8b6f84439dec0a12613caa371d3e425845a。功能执行来源 92085e963a4fc130c2293cb8439f289d562782c4 + controlled G5-01 worktree changes；性能来源 e6e12b59fc5749cdf0475ed9631bac7d21d4bb1a，原始时间 2026-10-08T16:12:11.674Z。不同轮次分别披露，不拼接最佳数字。

2 环境和三级测试

G5-01：Windows x64，Node v24.21.0，Edge 154.0.4258.62；正式页面在 Vitest/jsdom 挂载，通过真实 Node HTTP 与隔离 PostgreSQL 链路执行。身份、消息、门禁联锁仍为注入测试缝或 SIMULATED_EVIDENCE。系统包 2/2 为 C 归档实跑，A 本轮未重复清表。

表 2-1 三级执行结果

| 级别 | 真实归档结果 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 单元及护栏 | 13/13 PASS | 领域规则与工程护栏，不是13条AC |
| 模块和HTTP集成 | 18/18 PASS | 内存/模拟依赖 |
| PostgreSQL后端集成 | 2/2 PASS | 独立数据库集成，不等于UI系统包 |
| 前端混合套件 | 45 PASS / 2 skipped | 函数、组件、契约及1条内存HTTP E2E；不得统称系统测试 |
| 系统专用包 | 2/2 PASS | Web/H5→HTTP→PostgreSQL；非全部117AC或真实浏览器/宿主验收 |

3 用例和功能统计

表 3-1 完整分母和实际状态

| 对象 | PASS | NOT_RUN | BLOCKED |
| --- | --- | --- | --- |
| 117 AC | 11 | 59 | 47 |
| 39 FR（全部AC通过） | 1 | 0 | 38 |
| 34 ★FR（全部AC通过） | 1 | 0 | 33 |
| 102 ★AC | 11 | 56 | 35 |

计划 117 TC 与 117 AC 一一编号。AC 全量通过比例为 11/117=9.40%；NOT_RUN 与 BLOCKED 不计 PASS。只有 G2-FR-013 的三条 AC 全部通过；有至少一条 PASS 的 FR 数量见 RTM v5，不以套件总绿外推全量需求。具体预期、实际、断言、用例和证据见 rtm-v5.json 117 行及正式 RTM 附录。

4 覆盖率和工程检查

表 4-1 分轮次覆盖率

| 来源 | 语句 | 分支 | 函数 | 行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G5-01前端 | 95.57 | 77.73 | 97.36 | 100 |
| G5-01后端 | 87.69 | 77.74 | 85.24 | 87.69 |
| G5-02前端 | 95.57 | 77.73 | 97.36 | 100 |
| G5-02后端 | 87.75 | 77.77 | 85.36 | 87.75 |
| G5-02工程护栏 | 96.75 | 81.63 | 90 | 96.75 |

单位为百分比。前端按既有 coverage include、后端 backend/src/*.mjs、护栏 scripts/g4/lib/*.mjs；覆盖率不是全部业务或117AC验收覆盖。G5-02较后轮增加容器入口回归，后端21项，不将G5-01的20项后端coverage轮次改写。最终 quality 实跑见 G5-03/final-quality.log，OpenAPI 0 error / 14 warning；历史安全扫描67文件、依赖根/前端漏洞0，高危0；这不是远程CI、渗透测试或正式等保测评。

5 兼容性和易用性

表 5-1 实际兼容矩阵

| 对象 | 实际环境 | 结果 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Edge | `154.0.4258.62`，仅 1 个版本 | PASS（单版本布局复测） | `innerWidth=390`、`scrollWidth=390`；不替代第二稳定版本和完整交互 |
| Microsoft Edge | `154.0.4258.62` | PASS（访问边界渲染） | 正确进入 AUTH REQUIRED；不是正式业务页流程，因为无合法宿主令牌 |
| Chromium 浏览器会话 | Codex in-app Chromium，版本未暴露 | PASS（参考） | 演示内存状态，不是正式数据库或指定 Chrome 版本证据 |
| Google Chrome | 未检测到安装 | BLOCKED | 缺两个实际稳定版本 |
| Android H5 宿主 | 无设备、宿主 APP、版本矩阵 | BLOCKED | jsdom 与桌面响应式页面不能替代真实宿主 |
| iOS H5 宿主 | 无设备、宿主 APP、版本矩阵 | BLOCKED | Windows 本机不能代造 iOS 证据 |

错误语义有加载、空态、403、网络失败、traceId、上传失败保留/重试、幂等/版本冲突断言；超时人工降级为 SIMULATED_EVIDENCE。Chrome双版本、Edge第二版本、Android/iOS真实宿主及KN-039新用户学习计时均为 REAL_WORLD_DEFERRED。

6 缺陷和遗留

本轮产品缺陷一般1项，已修复且由A既有Review接受；致命0、严重0、轻微0，限实际执行范围。未执行/阻断范围不能宣称无缺陷。技术/证据整改与008开放改进分别见《缺陷看板与修复记录》。旧87PASS/28★PASS及24PASS已作废，历史失败和首次执行环境错误全部保留。

遗留逐AC清单见正式RTM附录及rtm-v5.json：030—039的30AC为IMPLEMENTATION_DEFERRED；59 NOT_RUN及其余17 BLOCKED为EVIDENCE_DEFERRED；兼容、用户和目标系统依赖叠加REAL_WORLD_DEFERRED，不互斥求和。六类真实甲方系统0/6、真实非乙方部署操作者0，长期可用率、目标容量、视频首帧/30天、真实消息到达率和定位/地图端到端均须补测。

7 双结论

依据 OVR-034 / OVR-035，G5-01 的 A Review 与 G5-02 的 C Review 已接受课程条件验收。本报告为 G5-03 A 候选，COURSE_ACCEPTED 为建议结论，等待 C 最终独立复核；真实实现与目标环境保持 IMPLEMENTATION_AND_REAL_WORLD_DEFERRED。课程收口不表示甲方生产验收完成。

IMPLEMENTATION / REAL_WORLD STATUS：11 PASS / 59 NOT_RUN / 47 BLOCKED；34★FR为1 PASS /33 BLOCKED。全量真实门禁仍有阻断，不能宣布117AC或34★全部通过，不允许据A自检直接关闭第五关。

8 原始证据和附件

G5-01 functional-gate-raw.json、ac-117-matrix.md、execution-summary.md、compatibility-matrix.md、error-semantics-review.md、defect-register.md；G5-02 quality-summary.json与quality-gate.log；完整路径和hash见G5-03/input-index.json。四份正式成果同属于本次V0.1候选；C Review请求见G5-03/review-request.md。