文档编号：YJGL-2026-G5-38　　版本号：V0.1

密　　级：内部 · 课程交付

某自然博物馆智能运营中心建设项目

缺陷看板与修复记录

应急管理子系统 第五关复核候选

编制单位：020202项目组

编　　制：何思源（A）

审　　核：任俊强（C，待复核）

批　　准：待课程最终评审

编制日期：2026 年 10 月 11 日

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订章节 | 修订说明 | 编制/修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-10-11 | 全部 | G5-03真实证据汇总候选；C最终复核待执行 | 何思源 |

注：本表记录自初稿以来的全部版本沿革；逐次修订的详细影响面分析见正文相关章节与变更单。

目   录

1 范围和版本	1

2 分类统计和关闭责任	1

3 缺陷和处理记录	1

3.1 DEF-G5-01-001	1

3.2 ISSUE-G5-01-003	1

3.3 ISSUE-G5-01-004	2

3.4 ISSUE-G5-02-003	2

3.5 ISSUE-G5-02-004	2

3.6 ISSUE-G5-02-005	2

3.7 ISSUE-G5-02-006	3

3.8 ISSUE-G5-02-007	3

3.9 ISSUE-G5-02-008	3

3.10 ISSUE-G5-00-001	3

3.11 ISSUE-G5-01-002	4

3.12 ISSUE-G5-02-001	4

3.13 ISSUE-G5-02-002	4

4 失败和弃用保留	4

5 双结论	5

1 范围和版本

项目为某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统；主责何思源（A / @WhiteApricot），复核任俊强（C，待独立复核）。编制日期 2026-10-11，版本 V0.1，状态 REVIEW 候选。

依据 OVR-034 / OVR-035，G5-01 的 A Review 与 G5-02 的 C Review 已接受课程条件验收。本报告为 G5-03 A 候选，COURSE_ACCEPTED 为建议结论，等待 C 最终独立复核；真实实现与目标环境保持 IMPLEMENTATION_AND_REAL_WORLD_DEFERRED。课程收口不表示甲方生产验收完成。

受控设计输入 BASELINE-G3-M3-R1.0；报告汇总 HEAD dad5e8b6f84439dec0a12613caa371d3e425845a。功能执行来源 92085e963a4fc130c2293cb8439f289d562782c4 + controlled G5-01 worktree changes；性能来源 e6e12b59fc5749cdf0475ed9631bac7d21d4bb1a，原始时间 2026-10-08T16:12:11.674Z。不同轮次分别披露，不拼接最佳数字。

2 分类统计和关闭责任

G5-01产品看板：一般1项已关闭，致命0、严重0、轻微0，适用已执行范围。G5-02容器入口/运行时、证据链和日志问题按原Issue定级逐项列出，不能混合为“所有技术缺陷0”。MAJOR技术部署/证据整改已由C关闭；008仍开放非阻断。范围/环境问题只关闭课程阶段，真实门禁仍阻断。

3 缺陷和处理记录

3.1 DEF-G5-01-001

严重度：一般产品缺陷。需求/AC：相关移动FR；全部宿主验收仍延期。现象：H5窄屏卡片和状态裁切。期望/实际：390px应完整显示 / 旧截图右侧裁切。

处理提交：124419f；有效完整对象：124419f40356a05d0fe3e6dcdedf9fc7a4e54842

修复或延期及复测：H5布局回归及Edge390/scrollWidth390；A复审005。最终状态：CLOSED / VERIFIED_BY_A。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.2 ISSUE-G5-01-003

严重度：P1证据阻断。需求/AC：117AC；最后缺口013-02。现象：套件总绿被批量派生AC PASS。期望/实际：逐AC完整条件 / 87及24PASS被否决。

处理提交：124419f / 930894c / b3db2d5；有效完整对象：124419f40356a05d0fe3e6dcdedf9fc7a4e54842；930894cd5f9b7b39ec30e3121616673889af1e42；b3db2d59e23d0802ed90a4731b182bbc700352fc

修复或延期及复测：5事件组合排除断言；系统2/2；A第三轮复验。最终状态：CLOSED / VERIFIED_BY_A。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.3 ISSUE-G5-01-004

严重度：P1证据阻断。需求/AC：MVP87AC系统层级。现象：45项混合前端被称完整系统测试。期望/实际：同链路系统包 / Mock与内存E2E不能覆盖全部AC。

处理提交：930894c；有效完整对象：930894cd5f9b7b39ec30e3121616673889af1e42

修复或延期及复测：Web/H5→HTTP→PostgreSQL2/2；A第二轮复验。最终状态：CLOSED / VERIFIED_BY_A。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.4 ISSUE-G5-02-003

严重度：MAJOR证据阻断。需求/AC：全技术证据包。现象：manifest换行与Git字节不一致。期望/实际：hash逐文件可复核 / 旧8/13或12/13不一致。

处理提交：279976c / 6946645；有效完整对象：279976c54bd9b77fc2ee78fb5997d09100608628；6946645428fca33b953316ce92a96a437e1df5c4

修复或延期及复测：canonical+Git blob23/23；C第三轮复验。最终状态：CLOSED / VERIFIED_BY_C。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.5 ISSUE-G5-02-004

严重度：MINOR证据问题。需求/AC：PE-04 / AC-G2-FR-022-03局部。现象：模拟消息耗时报告0.037与原始0.065不一致。期望/实际：同轮次回指 / 原报告值漂移。

处理提交：279976c；有效完整对象：279976c54bd9b77fc2ee78fb5997d09100608628

修复或延期及复测：原JSON0.065；C第二轮复验。最终状态：CLOSED / VERIFIED_BY_C。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.6 ISSUE-G5-02-005

严重度：MINOR审计问题。需求/AC：AI审计；非功能AC N/A。现象：日志完整hash错误。期望/实际：有效对象 / 原对象不存在。

处理提交：6946645；有效完整对象：6946645428fca33b953316ce92a96a437e1df5c4

修复或延期及复测：保留错误追加更正；C第三轮对象检查。最终状态：CLOSED / VERIFIED_BY_C。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.7 ISSUE-G5-02-006

严重度：MAJOR部署缺陷。需求/AC：KN-005 / ENG部署。现象：相对容器入口未启动服务。期望/实际：服务监听 / 进程0退出但未监听。

处理提交：5fc359a；有效完整对象：5fc359aea5e08118d17f2e076e6f669b04adf9b4

修复或延期及复测：入口回归、Docker health/ready/重启；C第五轮。最终状态：CLOSED / VERIFIED_BY_C。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.8 ISSUE-G5-02-007

严重度：MAJOR部署问题。需求/AC：KN-005 / runtime。现象：Node20镜像低于engines。期望/实际：Node24 / Node20 EBADENGINE。

处理提交：5fc359a；有效完整对象：5fc359aea5e08118d17f2e076e6f669b04adf9b4

修复或延期及复测：Node24无缓存构建和quality；C第五轮。最终状态：CLOSED / VERIFIED_BY_C。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.9 ISSUE-G5-02-008

严重度：MINOR非阻断改进。需求/AC：KN-005/065；下次真实部署随验。现象：未来部署门禁写死时限且退出清理审计不足。期望/实际：真实时限/显式清理 / 原脚本不足。

处理提交：7b86b8c；有效完整对象：7b86b8c99c28ea5baa7bd355e177775163b056fe

修复或延期及复测：静态整改；C第六轮接受边界；新Bash正向NOT_RUN。最终状态：OPEN / NON_BLOCKING_IMPROVEMENT。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.10 ISSUE-G5-00-001

严重度：真实全量门禁阻断。需求/AC：30AC / 6★FR。现象：030—039缺实现。期望/实际：全需求验收 / 30AC无实现。

处理提交：N/A未实现；有效完整对象：N/A，无产品修复提交，不补造。

修复或延期及复测：无复测；OVR-035课程关闭接受。最终状态：CLOSED_FOR_COURSE_STAGE / IMPLEMENTATION_DEFERRED。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.11 ISSUE-G5-01-002

严重度：真实资源/证据阻断。需求/AC：未执行AC及KN-038/039。现象：兼容宿主/新用户/逐AC证据不足。期望/实际：完整验收 / 59NOT_RUN及17非backlog BLOCKED。

处理提交：N/A延期；有效完整对象：N/A，无产品修复提交，不补造。

修复或延期及复测：无新增实跑；A最终接受OVR-035。最终状态：CLOSED_FOR_COURSE_STAGE / EVIDENCE_AND_REAL_WORLD_DEFERRED。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.12 ISSUE-G5-02-001

严重度：真实环境阻断。需求/AC：PE-02/04/05/06/08/10。现象：甲方六类系统未取得。期望/实际：真实联调 / 0/6实测。

处理提交：1ff5464（仅课程记录）；有效完整对象：1ff546484b1140e80e431b78c4e82028fbb2c347

修复或延期及复测：SIMULATED_EVIDENCE6/6；C最终接受OVR-034。最终状态：CLOSED_FOR_COURSE_STAGE / REAL_WORLD_DEFERRED。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

3.13 ISSUE-G5-02-002

严重度：真实独立部署阻断。需求/AC：KN-065；数据库/Docker局部已接受。现象：非乙方真实操作者缺失。期望/实际：独立执行一次 / 真实操作者0。

处理提交：1ff5464（仅课程见证）；有效完整对象：1ff546484b1140e80e431b78c4e82028fbb2c347

修复或延期及复测：B17秒部署+SIMULATED_COURSE_ROLE；C最终接受。最终状态：CLOSED_FOR_COURSE_STAGE / REAL_WORLD_DEFERRED。原始证据回指：G5-01/defect-register.md、G5-01/functional-gate-raw.json、G5-02/manifest.json对应文件、control/issues.md该ID段及logs/reviews同任务Review；详细映射见defect-ledger.json。

4 失败和弃用保留

G5-01旧87PASS/28★PASS、24PASS、单事件检索断言不足、H5裁切旧图、CLI390图实际500CSS视口、CSS测试首轮1FAIL、DevTools清理EBUSY、PostgreSQL服务ECONNREFUSED和003迁移缺表均保留历史。G5-02Docker Hub超时、Node20/入口退出、初轮未取得共享数据库凭据、manifest校验失败和日志hash错误均保留。

本任务文档工具首次系统Python无pypdf/fitz；bundled renderer首次因LibreOffice不在PATH及沙箱临时目录权限失败，随后使用已安装LibreOffice与授权渲染重试。不得将这些失败删掉或声称首次成功。

5 双结论

依据 OVR-034 / OVR-035，G5-01 的 A Review 与 G5-02 的 C Review 已接受课程条件验收。本报告为 G5-03 A 候选，COURSE_ACCEPTED 为建议结论，等待 C 最终独立复核；真实实现与目标环境保持 IMPLEMENTATION_AND_REAL_WORLD_DEFERRED。课程收口不表示甲方生产验收完成。

课程候选没有已知未处理的严重产品缺陷；这不证明106条未通过AC没有缺陷。真实实现/资源门禁保留阻断，008后续运行复测尚未完成，C最终复核待执行。