## Slide 1
G3 至 M3 里程碑与门禁
候选成果按依赖推进；阻断未关闭，不得冻结 M3
G3-02
计划/WBS
→
D0
概要设计
→
D1
数据 + ADR/NFR
→
D2
详细 + 接口
→
D3
RTM + 测试
→
P
G3-11—14
→
M3
工程基线
并行
G3-07 可与 G3-04 并行；管理计划在 G3-02 REVIEW 后可并行
M3 准出门禁
① G3-02—14 至少 REVIEW ② 39 FR / 34★ / 117 AC 与设计、测试双向追踪
③ 评审问题闭环 ④ 阻断关闭，或取得有权书面替代/延期裁决
⑤ 一致性机械审计通过后，才可创建 FROZEN 基线
当前：ISSUE-G3-01-001 与 ISSUE-G3-10-001 保持 OPEN；M3 不可冻结
Notes: 图 4-1 的可编辑源。仅呈现受控依赖和门禁，不代表任何未完成事项已通过。无外部图片。