文档编号：YJGL-G3-09　　版本号：V0.2

密　　级：内部 · 教学用

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统

测试计划

（G3-09 评审候选）

编制单位：020202项目组【待人工确认】

编　　制：C（需求与测试负责人）【待人工确认姓名】

审　　核：A（OVR-025 单人复核）

批　　准：【待人工确认】

编制日期：2026 年 9 月 19 日

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订章节 | 修订说明 | 编制/修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-09-19 | 全文 | 建立 G3-09 测试计划评审候选，锁定 117 个 AC 级测试编号和测试左移门禁。 | C |
| V0.2 | 2026-09-19 | 封面、目录、5、8、10 | 按 A 审核修正复核主体、目录导航、长表可读性和图 3-1 替代文本。 | C |

注：本表只记录可核验版本事件；执行结果将在后续测试报告和 RTM v4 中形成。

目 录

1 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 测试依据	1

1.3 证据纪律	1

2 测试范围	1

2.1 测试对象与基线	1

2.2 测试级别	1

2.3 覆盖规则	2

2.4 不测与延期范围	2

3 测试策略	2

3.1 测试左移与证据链	2

3.2 分级策略	3

3.3 测试环境与数据	3

3.4 缺陷与回归	3

4 准入与准出	3

5 进度、角色与交付	4

5.1 进度安排	4

5.2 角色分工	4

6 P0 场景与外部联动	4

7 非功能与关键数字验证	5

8 117 个 AC 级测试设计索引	5

9 风险与应对	7

10 配置、报告与准出结论	8

附录 A 证据包最小字段	8

1 引言

1.1 编写目的

本计划在设计完成时锁定测试范围、级别、策略、进度、准入准出、环境和证据口径，使 39 条 FR、34 条★、117 条 AC 以及 PE/NFR/接口边界可在后续实现阶段直接转化为可重复测试。G3-09 只形成测试计划和用例设计，不把尚未执行的测试预填为通过。

1.2 测试依据

docs/work/B_TECH/spec.md：39 条 FR、117 条 Given/When/Then AC 与 G2-RCLR-001—010。

docs/work/C_REQ/rtm_v1.md：FR—AC—ARCH/DLD/DBD/API—测试占位双向追踪。

G3-03—G3-07：概要、详细、数据库、接口/OpenAPI、ADR 与非功能设计。

control/facts.md、control/key_numbers.md、control/issues.md：事实、数字、责任边界和开放阻断。

GB/T 15532-2008：测试级别、计划、用例、执行、缺陷与结果记录组织依据。

GB/T 25000.10 质量特性映射：性能效率、可靠性、安全性、兼容性、易用性、可维护性和可移植性测试分类依据。

1.3 证据纪律

每次执行必须记录版本、环境、数据集、脚本或步骤、起止时间、操作者、原始结果、缺陷号和结论。Mock、桩、静态扫描、文档检查和渲染 QA 只能证明其对应层级，不得替代真实接口、目标环境性能、安全、恢复或验收证据。ISSUE-G3-01-001 保持 OPEN，视频和统一消息通道的真实字段、认证、回执与连通结论不得预填。

2 测试范围

2.1 测试对象与基线

表 2-1 测试对象与基线

| 测试对象 | 受控规模 | 主要依据 | 本计划状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能需求 | 39 FR、117 AC、34★ | spec、SRS、RTM | 117 个 AC 级测试设计已编号，待实现/执行 |
| 设计与数据 | 39 DLD-TR、39 DBD-TR、39 API-TR | 11—15 号交付物 | 设计可追踪，代码与数据库未实现 |
| 接口契约 | OpenAPI 57 项操作、8 个外部端口 | 14、15 号交付物 | 静态契约可检查，真实联调待环境 |
| 非功能 | PE-01—12、容量/可靠性/安全/兼容/易用/维护/移植 | 18 号交付物 | 方法与证据口径已定义，结果待测 |
| 澄清裁决 | G2-RCLR-001—010 | spec §3.6、RTM | 纳入相关 AC 的正例、反例和异常场景 |

2.2 测试级别

表 2-2 测试级别、责任与目标

| 级别 | 目标 | 主要范围 | 主责 / 复核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 验证状态机、校验、幂等、权限和计算规则 | 领域服务、规则、值对象、映射器 | B / A、C |
| 组件与集成测试 | 验证模块、数据库、Outbox、文件和外部适配器协作 | MOD-*、DBD-TR、DLD-TR、EXT-* | B / C |
| 契约测试 | 阻断 OpenAPI、错误码和事件结构漂移 | 57 项操作、API-TR-001—039 | B / A、C |
| 系统测试 | 按业务角色执行 39 FR/117 AC 端到端场景 | Web、H5、应用服务、数据与地图 | C / A |
| 专项测试 | 验证性能、可靠性、安全、兼容、易用、恢复和部署 | PE/NFR/ENG 与关键数字 | C 组织，B 技术支持，A 协调 |
| 验收支持 | 整理可由甲方复核的测试包和偏差 | ★、关键数字、外部接口、交付物 | A 组织，B/C 支持 |

2.3 覆盖规则

1. 每条 AC 对应一个稳定测试编号 TC-G2-FR-nnn-xx，共 117 个；一个设计用例可由多条自动化函数或人工步骤实现。

2. 34 条★的 102 个 AC 必须全部执行并通过；任何失败或缺证据均阻断发布候选。

3. 每条 FR 至少覆盖正常路径和权限、边界或失败路径；性能型 AC 必须记录环境、数据规模、分位值、错误率和资源使用。

4. 每条测试必须反向回指 AC、设计 ID、执行结果和缺陷；无需求来源的孤儿用例不得纳入覆盖率。

5. 核心单元测试覆盖率目标为 ≥70%，39 FR 功能覆盖与验收用例通过率目标为 100%；这些均是后续执行门禁，不是 G3-09 已测结论。

2.4 不测与延期范围

不验证甲方既有视频系统的录像存储实现，只验证本项目接口调阅、回放及甲方提供的 ≥30 天保存证据。

不重新测绘、不制作三维模型，不测试宿主 APP 原生功能；只测试甲方服务加载、叠加和 H5 嵌入适配。

不把第三方中台、定位、门禁、消防、入侵和物联网内部实现纳入白盒测试，只验证适配契约、授权边界、错误、降级和审计。

ISSUE-G3-01-001 关闭前，PE-04、PE-06 以及视频/消息真实联调只能保持 BLOCKED/PENDING，不能用桩测结果替代。

3 测试策略

3.1 测试左移与证据链

图 3-1 四级测试与验收证据链

设计评审即检查 AC 的可测试性、设计 ID 落点和失败语义；开发时先建立可失败的单元、契约或集成断言；系统测试按 RTM 运行端到端场景；验收阶段只接收具有版本、环境、原始结果和缺陷闭环的证据。

3.2 分级策略

表 3-1 测试策略与执行规则

| 策略 | 执行方法 | 证据 | 失败处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元与属性测试 | 对状态转移、幂等键、时限、权限和统计规则覆盖正常、边界、非法输入 | 测试日志、覆盖率、断言明细 | 阻断合并，修复后回归 |
| 契约测试 | 解析 OpenAPI，校验 schema、必填字段、错误码、traceId、版本兼容和破坏性差异 | 校验报告、契约快照、差异报告 | 破坏性变更进入 Change/ADR |
| 数据与迁移测试 | 在空库、升级库和回滚路径执行迁移，核对约束、索引、审计和引用完整性 | 迁移日志、校验 SQL、摘要 | 阻断部署候选 |
| 集成与故障注入 | 对 8 个 EXT 端口覆盖成功、无权、超时、断连、重复和未知载荷 | 请求响应/回执、适配器日志、告警 | 进入重试、降级或人工处置并建缺陷 |
| 系统与回归 | 按角色从 Web/H5 执行 117 个 AC 级场景，变更影响集纳入回归 | 截图/录像索引、业务记录、审计、结果表 | 失败 AC 标红并阻断准出 |
| 性能与容量 | 采用受控数据、预热、重复轮次，记录 P50/P95/P99、吞吐、错误率、CPU/内存/连接 | 脚本、原始数据、资源曲线、报告 | 未达指标不得以平均值掩盖 |
| 安全测试 | 执行 SCA、漏洞扫描、鉴权、越权、输入、导出、日志脱敏和高危复测 | 扫描报告、请求证据、复测记录 | 高危未清零禁止发布 |
| 恢复与兼容 | 演练进程/数据库/适配器故障和备份恢复；按甲方确认矩阵测试浏览器/H5 宿主 | 演练记录、恢复摘要、兼容矩阵 | 恢复失败或矩阵未确认不得准出对应项 |

3.3 测试环境与数据

表 3-2 环境、数据与隔离规则

| 环境 | 用途 | 数据 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| CI | 单元、静态检查、OpenAPI 和迁移检查 | 合成最小数据、桩外部端口 | 不产生真实联调或性能结论 |
| 集成环境 | 数据库、Outbox、模块和适配器故障注入 | 可重复生成的脱敏/合成数据 | 每次执行固定版本和初始化脚本 |
| 系统测试环境 | 117 AC、Web/H5、地图和业务闭环 | 受控角色、事件、任务、站点、物资、打卡与演练数据 | 与目标配置差异必须记录 |
| 目标/验收环境 | PE、外部联调、兼容和验收支持 | 甲方确认的数据与账号 | 账号、窗口、接口版本和合法数据权由甲方提供/协调 |

3.4 缺陷与回归

缺陷至少记录严重度、影响 AC/设计 ID、环境、步骤、期望、实际、证据、责任人、修复版本和复测结论。致命或严重缺陷、★失败、RTM 断链、高危安全问题、恢复失败均阻断候选；修复必须回归直接 AC、同模块关联 AC 和受影响契约。

4 准入与准出

表 4-1 分级准入与准出门禁

| 阶段 | 准入条件 | 准出条件 | 阻断项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计测试准备 | G3-03—08 DONE，117 AC 可追踪 | 测试计划 REVIEW，TC 编号无缺失 | AC/设计断链 |
| 单元/契约 | 代码、迁移、OpenAPI 有版本；测试可重复 | 用例全绿，核心覆盖率≥70%，OpenAPI 零 schema error | 核心失败、契约破坏 |
| 集成 | 单元/契约准出，依赖版本和桩口径明确 | 跨模块链路全绿，重试/降级/审计可观察 | 数据不一致、不可恢复副作用 |
| 系统 | 候选可部署，39 FR/117 AC 数据就绪 | 117 AC 100% 有结果；34★全部通过；致命/严重缺陷清零 | 缺证据、★失败、严重缺陷 |
| 专项 | 主链路稳定，环境/规模/矩阵已确认 | PE/NFR 逐项有原始证据；安全高危清零；恢复演练通过 | 环境不等价、指标失败、高危、恢复失败 |
| 验收支持 | 系统与专项准出，文档/RTM/缺陷一致 | 甲方签认或明确遗留与偏差，不静默豁免 | ISSUE-G3-01-001 未按真实证据或书面裁决关闭 |

5 进度、角色与交付

5.1 进度安排

表 5-1 测试活动进度

| 活动 | 工作日 | 主责 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划、TC 编号与门禁冻结 | D7—D8 | C，A 单人复核 | 本计划、RTM 测试挂接候选 |
| 单元、契约和迁移测试 | D9—D15 随开发 | B/功能实现人 | CI、覆盖率、契约和迁移报告 |
| 集成与系统测试 | D15—D16 | C 组织，B 支持 | 117 AC 结果、接口与数据证据 |
| 性能、安全、兼容与恢复专项 | D16—D17 | C 组织，A/B 支持 | 专项报告、扫描和演练记录 |
| 回归、缺陷收口与验收包 | D17 | 全组 | 回归结果、缺陷看板、RTM v4 候选 |

5.2 角色分工

表 5-2 测试职责

| 角色 | 职责 | 不得替代的复核 |
| --- | --- | --- |
| C | 维护计划、TC/RTM、测试数据、执行组织、结果与符合性 | A 对 G3-09 准出与计划一致性的单人复核 |
| B | 提供环境、脚本、桩、可观测性，支持性能/接口/恢复并修复缺陷 | 本轮提供技术支持，不作为 G3-09 复核人 |
| A | 协调版本、窗口、资源、评审和验收包，裁定计划偏差 | 按 OVR-025 独立完成 G3-09 正式复核 |
| 甲方/教师模拟角色 | 提供或确认外部环境、账号、数据、兼容矩阵和验收窗口 | 乙方不能代造其真实环境证据 |

6 P0 场景与外部联动

表 6-1 P0 场景设计

| 场景 | 正常路径 | 无权/非法路径 | 超时/失败路径 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 事件核实至任务下达 | 核实、启动预案、创建任务和通知 | 无启动权限被拒绝并审计 | Outbox/消息失败进入重试或人工处置 | 同一 eventId/traceId、状态与时间戳 |
| P0-02 消息可靠推送 | 正常验收通道 ≥20 路且到达率 ≥99% | 非授权对象不下发 | 超时、迟到和重复回执幂等，失败转人工 | 请求、尝试、回执、终态统计 |
| P0-03 KN-064 四系统联动 | 视频、信息发布、物联网、中台沿同一事件链完成调用 | 无权视频/发布/中台访问分别拒绝 | 任一系统超时/失败均隔离、告警、降级 | 同一 eventId/traceId 的四系统证据 |
| P0-04 视频调阅与回放 | 有权实时调阅、历史回放和首帧计时 | 无视频权限拒绝 | 接口超时明确失败，不承担录像存储 | 脱敏请求/响应、首帧、保存责任证据 |
| P0-05 门禁安全联动 | 授权确认后发指令并接收联锁结果 | 无权或缺少二次确认不下发 | 拒绝/超时/联锁失败告警并人工降级 | 指令、令牌、回执和审计 |
| P0-06 H5 事件与任务 | 事件、附件、接收、反馈和完成闭环 | 越权事件/任务不可见或不可操作 | 网络/附件失败可恢复且不伪报成功 | H5 状态、服务记录、附件引用 |
| P0-07 扫码打卡 | 有效二维码、时段、半径和身份写入一次 | 越界、过期、错误小组拒绝 | 重复扫码幂等，位置源不可用明确降级 | 打卡记录、幂等键、耗时和审计 |
| P0-08 盘点快照 | 按发布快照比对并复核差异 | 无权更新拒绝 | 并发出入库单列，失败不覆盖原快照 | 快照、现场值、期间变动和调整记录 |

7 非功能与关键数字验证

表 7-1 PE-01—PE-12 测试设计

| 指标 | 目标 | 方法与统计口径 | 当前门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| PE-01 | 预案启动通知与任务下发≤3秒 | 同一 traceId，从授权启动到可追踪下发记录 | 待实现/待测 |
| PE-02 | 告警接入响应≤2秒 | 源产生、接收、持久化时间戳和异常率 | 待目标环境实测 |
| PE-03 | 事件确认至任务下达≤3分钟 | 核实通过到任务下发记录，含失败样本 | 待实现/待测 |
| PE-04 | 消息并行≥20路、到达率≥99% | 批量发送、终态回执、迟到/重复/失败分类 | ISSUE-G3-01-001 阻断实测 |
| PE-05 | 定位刷新≤2秒且不降低源精度 | 比对源、接收、投影、展示时间与精度 | 待甲方定位源 |
| PE-06 | 视频首帧≤3秒、既有保存≥30天 | 授权调阅到首帧；保存期查甲方既有证据 | ISSUE-G3-01-001 阻断实测 |
| PE-07 | Web 普通页面 P95≤3秒 | 目标规模下记录 P50/P95/P99、错误率和资源 | 待压测 |
| PE-08 | 地图常规操作≤2秒 | 典型缩放、平移、点选端到端计时 | 待合法地图服务 |
| PE-09 | 扫码写入/回传≤1秒 | 有效、过期、越界、重复分别计时 | 待压测 |
| PE-10 | 安防刷新≤30秒、信息刷新≤60秒 | 源事件到投影可见时间和配置核对 | 待联调/待测 |
| PE-11 | 峰值在线用户≥100 | ≥100 用户下成功率、P95/P99、错误与资源 | 待压测 |
| PE-12 | 一年期统计报表≤5秒 | 一年期受控数据、授权过滤和结果一致性 | 待压测 |

表 7-2 其他质量特性测试

| 类别 | 受控对象 | 方法 | 准出证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容量 | NFR-CAP-01—04 | 生成受控规模数据，执行导入、查询、统计、归档和恢复 | 数据生成脚本、规模摘要、结果与资源 |
| 可靠性 | NFR-REL-01—03 | 可用率口径、进程/数据库/适配器故障、备份恢复 | 监控、演练记录、恢复数量/关系/摘要 |
| 安全 | NFR-SEC-01—02 | SCA、漏洞、鉴权、越权、导出、脱敏、高危复测 | 扫描/渗透结果，高危为 0 |
| 兼容/易用 | NFR-COMP-01、NFR-USE-01 | 甲方确认浏览器/H5 宿主矩阵，关键任务走查和培训考核 | 兼容矩阵、步骤/跳转数、考核记录 |
| 维护/移植 | NFR-MNT-01—02、NFR-PORT-01 | 覆盖率、干净环境部署≤2小时、配置/代码分离和回滚 | CI、部署计时、配置清单、回滚记录 |

8 117 个 AC 级测试设计索引

本章锁定测试编号、目标和证据类型。详细前置数据、步骤和断言在实现阶段进入测试用例库；编号不得脱离 AC 单独重命名。

表 8-1 FR—AC—测试设计索引

| FR / ★ | TC 与 AC 目标 | 建议级别 | 计划证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| G2-FR-001 / ★ | TC-G2-FR-001-01：系统保存三级关系并可按层级查看 TC-G2-FR-001-02：系统保存条件并在检索结果中显示 TC-G2-FR-001-03：系统拒绝操作并留存授权失败审计 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-002 / ★ | TC-G2-FR-002-01：系统保存顺序、责任和依赖关系 TC-G2-FR-002-02：系统在预案版本中保留配置并可供启动时读取 TC-G2-FR-002-03：系统提示不可用项，不将失效对象作为可执行调派对象 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-003 / ★ | TC-G2-FR-003-01：任务名称、责任人、时限和执行状态可被读取 TC-G2-FR-003-02：系统自动创建对应处置任务并向移动端发送通知 TC-G2-FR-003-03：从启动到通知/任务下发满足 KN-003 的 ≤3 秒指标；未满足时记录测量结果与异常，不宣称通过 | 集成/契约/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-004 / ★ | TC-G2-FR-004-01：事件时间线按发生/接收时间展示续报及来源 TC-G2-FR-004-02：态势视图显示当前状态和处理人 TC-G2-FR-004-03：系统拒绝展示受限内容并记录访问审计 | 系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-005 / ★ | TC-G2-FR-005-01：系统叠加人员位置、职责和就位状态 TC-G2-FR-005-02：刷新周期满足 KN-008 ≤2 秒/次，且处理后精度不低于 KN-009 的源精度；结果以测试记录判定 TC-G2-FR-005-03：系统标识新鲜度/不可用状态，并禁止将其作为自动邻近调派结论 | 集成/契约/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-006 / ★ | TC-G2-FR-006-01：系统通过既有接口请求并展示实时画面或明确失败原因 TC-G2-FR-006-02：系统通过接口完成调阅，不创建或承担录像存储 TC-G2-FR-006-03：首帧按 KN-010 ≤3 秒测量，保存条件按 KN-060 ≥30 天由既有系统证据确认 | 集成/契约/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-007 / 非★ | TC-G2-FR-007-01：系统展示站点图层 TC-G2-FR-007-02：系统展示该站点的物资清单、数量和配置 TC-G2-FR-007-03：系统提示数据缺失并保留异常记录，不展示虚构数量 | 系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-008 / ★ | TC-G2-FR-008-01：系统生成可查询台账记录 TC-G2-FR-008-02：系统生成临期提醒并记录触发时间 TC-G2-FR-008-03：系统可承载 KN-023 ≥30 站点、KN-024 ≥1000 项的验证数据，结果以导入与查询证据判定 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-009 / ★ | TC-G2-FR-009-01：系统保存计划范围和台账快照 TC-G2-FR-009-02：系统将结果与计划快照自动比对并标识差异 TC-G2-FR-009-03：系统保留原快照、盘点值、复核人和处理结果 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-010 / ★ | TC-G2-FR-010-01：系统保存计划、责任人和目标时间 TC-G2-FR-010-02：系统可验证每半年至少一次演练安排（KN-013） TC-G2-FR-010-03：系统阻止发布或给出可追溯的校验提示 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-011 / ★ | TC-G2-FR-011-01：自动创建对应演练任务 TC-G2-FR-011-02：系统记录接收对象、下发时间、回执或失败状态 TC-G2-FR-011-03：系统进入重试/告警或人工处置流程并留痕 | 集成/契约/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-012 / ★ | TC-G2-FR-012-01：系统关联计划、任务、人员和时间 TC-G2-FR-012-02：系统保存评估条目、结论和附件引用 TC-G2-FR-012-03：系统可追踪整改状态并在报告中关联展示 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-013 / ★ | TC-G2-FR-013-01：系统创建事件并生成可追踪编号 TC-G2-FR-013-02：系统返回符合条件的事件列表 TC-G2-FR-013-03：系统拒绝提交并提示原因，不生成不完整事件 | 系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-014 / ★ | TC-G2-FR-014-01：系统记录意见、处理人、时间和状态变更 TC-G2-FR-014-02：系统进入处置生命周期并关联预案与任务 TC-G2-FR-014-03：分别按 KN-011 ≤2 秒、KN-012 ≤3 分钟形成测试记录 | 集成/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-015 / ★ | TC-G2-FR-015-01：任务自动关联事件、责任人、时限和状态 TC-G2-FR-015-02：系统记录反馈内容、附件引用、时间和处理状态 TC-G2-FR-015-03：系统记录触发原因和后续处置 | 集成/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-016 / ★ | TC-G2-FR-016-01：系统记录评估结论和关闭状态 TC-G2-FR-016-02：系统关联事件证据、调查结论和报告版本 TC-G2-FR-016-03：系统可在授权范围内查询其时间线、报告和知识条目 | 集成/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-017 / ★ | TC-G2-FR-017-01：系统保存可执行的打卡配置 TC-G2-FR-017-02：系统记录授权关系、操作者和时间 TC-G2-FR-017-03：系统提示并阻止无效配置生效 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-018 / ★ | TC-G2-FR-018-01：系统保存坐标、楼层和点位属性 TC-G2-FR-018-02：系统将其与点位关联并保留版本记录 TC-G2-FR-018-03：系统提示失败原因且不产生无效点位 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-019 / ★ | TC-G2-FR-019-01：系统按点位、小组、人员三个维度汇总（KN-014） TC-G2-FR-019-02：导出内容与当前权限和筛选范围一致 TC-G2-FR-019-03：系统拒绝并记录审计 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-020 / ★ | TC-G2-FR-020-01：系统创建缺卡或超时告警 TC-G2-FR-020-02：系统记录请求、重试、回执或失败结果 TC-G2-FR-020-03：≥20 路、≥99% 到达率按 KN-006、KN-007 实测并保留结果；未通过时进入异常处置 | 集成/契约/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-021 / ★ | TC-G2-FR-021-01：系统保存事件、图片引用和提交人 TC-G2-FR-021-02：系统仅展示其授权范围内的事件 TC-G2-FR-021-03：H5 明确提示可恢复状态并防止把未上传附件标记为已上传 | 集成/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-022 / ★ | TC-G2-FR-022-01：系统更新任务接收状态并留痕 TC-G2-FR-022-02：系统关联任务、上传结果和时间 TC-G2-FR-022-03：系统更新任务状态；消息并发与到达率按 KN-006、KN-007 在正常验收通道验证 | 集成/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-023 / ★ | TC-G2-FR-023-01：系统展示本人授权任务及状态 TC-G2-FR-023-02：系统记录结果、时间和关联任务 TC-G2-FR-023-03：系统拒绝并保留可追溯提示 | 集成/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-024 / ★ | TC-G2-FR-024-01：系统写入有效打卡记录 TC-G2-FR-024-02：系统拒绝打卡并说明失败维度 TC-G2-FR-024-03：按 KN-036 ≤1 秒记录性能结果 | 集成/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-025 / ★ | TC-G2-FR-025-01：系统关联计划、物资和现场记录 TC-G2-FR-025-02：自动标识与快照的数量差异 TC-G2-FR-025-03：系统更新现有数量并保留盘点和复核证据 | 集成/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-026 / ★ | TC-G2-FR-026-01：系统展示在线状态、告警统计和空间定位 TC-G2-FR-026-02：系统跳转至关联业务上下文或明确记录失败原因 TC-G2-FR-026-03：按 KN-016 ≤30 秒形成测试证据 | 集成/契约/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-027 / ★ | TC-G2-FR-027-01：创建或关联应急事件并保留原始关联信息 TC-G2-FR-027-02：系统按重试/补传策略处理并记录成功、失败或待人工处置状态 TC-G2-FR-027-03：系统不自动生成错误事件，并输出可审计的异常记录 | 集成/契约/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-028 / ★ | TC-G2-FR-028-01：系统按中台授权执行业务访问控制 TC-G2-FR-028-02：系统通过中台适配层调用并记录关联结果 TC-G2-FR-028-03：系统展示可观察错误并记录降级/人工处置，不以本地重复建设替代中台通用能力 | 集成/契约/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-029 / ★ | TC-G2-FR-029-01：系统通过既有接口完成请求、记录结果并遵循既有系统保存责任 TC-G2-FR-029-02：系统向既有门禁发送指令并等待安全联锁结果，不绕过联锁 TC-G2-FR-029-03：系统产生告警、保留回执并转入人工降级处置 | 集成/契约/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-030 / 非★ | TC-G2-FR-030-01：系统保存附件与预案、版本和上传审计的关联 TC-G2-FR-030-02：系统保留历史版本并能按权限检索 TC-G2-FR-030-03：系统拒绝并记录访问审计 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-031 / ★ | TC-G2-FR-031-01：系统保存可追溯的组织关联 TC-G2-FR-031-02：系统记录接收对象、时间和回执或失败状态 TC-G2-FR-031-03：系统提示并阻止无效下发 | 集成/契约/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-032 / 非★ | TC-G2-FR-032-01：系统生成对应可执行的打卡关联 TC-G2-FR-032-02：系统保存调整前后内容、操作者和时间 TC-G2-FR-032-03：系统提示冲突并阻止无效规则生效 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-033 / 非★ | TC-G2-FR-033-01：系统保存类型和变更审计 TC-G2-FR-033-02：历史预案保留原类型，新建预案不能再选择该类型 TC-G2-FR-033-03：系统拒绝操作并记录审计 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-034 / ★ | TC-G2-FR-034-01：系统保存类型和变更审计 TC-G2-FR-034-02：系统允许按权限调整，不将预置类别误写为新增强制范围 TC-G2-FR-034-03：历史事件保留可查，新建事件不能选择该类型 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-035 / ★ | TC-G2-FR-035-01：系统保存站点、坐标/楼层和版本 TC-G2-FR-035-02：系统加载配置的位置并支持关联台账钻取 TC-G2-FR-035-03：系统提示并拒绝保存无效空间配置 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-036 / ★ | TC-G2-FR-036-01：系统保存模板及版本 TC-G2-FR-036-02：系统关联使用的模板版本 TC-G2-FR-036-03：历史评估仍保留原版本可追溯 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-037 / ★ | TC-G2-FR-037-01：系统保存生效配置和审计 TC-G2-FR-037-02：系统按当前有效配置路由审批事项 TC-G2-FR-037-03：系统阻止生效并提示校验原因 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-038 / 非★ | TC-G2-FR-038-01：系统返回其授权范围内的条目 TC-G2-FR-038-02：系统返回匹配条目或明确无结果提示 TC-G2-FR-038-03：系统不返回受限内容并记录必要审计 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |
| G2-FR-039 / ★ | TC-G2-FR-039-01：系统展示事件、监控和流程统计结果 TC-G2-FR-039-02：系统展示与指标一致的授权范围内明细 TC-G2-FR-039-03：按 KN-017 ≤60 秒形成性能验证记录 | 单元/系统 | 结果记录、业务/审计数据、必要的请求回执 |

9 风险与应对

表 9-1 测试风险与处置

| 风险 | 触发条件 | 应对 | 对准出的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部环境或账号不到位 | 视频、消息、中台等无法取得真实调用条件 | 提前登记窗口和所需证据；使用桩只验证内部逻辑；保留 OPEN Issue | 对应联调/PE 不得通过，阻断 M3 |
| 测试数据与目标规模不等价 | 数据量、角色或空间服务不足 | 记录生成规则和差异；补测目标环境 | 性能/容量结论无效 |
| 用例与需求漂移 | FR/AC/设计变更未同步 TC | CI 检查孤儿/缺失 ID，变更评审更新 RTM | 追踪断链阻断发布 |
| 缺陷积压压缩回归 | 致命/严重缺陷临近准出仍开放 | 按严重度停线，优先修复并执行影响集回归 | 致命/严重未清零不准出 |
| 兼容矩阵未确认 | Android/iOS 或浏览器版本未由甲方确认 | 先测现有开发环境并标注参考；确认后重跑 | 不冻结兼容结论 |
| 性能脚本或监控不可信 | 结果缺少时间、资源或原始数据 | 脚本版本化，校准计时，保留原始输出 | 无原始证据的指标不判通过 |

10 配置、报告与准出结论

测试配置项包括计划、用例、数据生成脚本、环境清单、OpenAPI 快照、执行结果、覆盖率、性能原始数据、安全扫描、故障演练、缺陷和 RTM。测试报告必须按执行版本汇总通过、失败、阻断和未执行项，禁止只给总通过率而省略★、PE、外部接口和开放 Issue。

G3-09 主责结论：已形成测试级别、范围、策略、进度、环境、准入准出、P0 场景、PE/NFR 与 117 个 AC 级测试编号，可按 OVR-025 提交 A 单人复核。当前状态保持 REVIEW；本结论不表示任何测试已经执行或通过。ISSUE-G3-01-001 保持 OPEN，并继续阻断视频/消息真实联调结论和 G3-10/M3 最终冻结。

附录 A 证据包最小字段

表 A-1 单次执行证据字段

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| 标识 | TC、AC、FR、设计 ID、缺陷 ID 可回指 |
| 版本 | commit、构建、数据库迁移、OpenAPI/配置版本 |
| 环境 | 主机/容器、浏览器/H5 宿主、外部接口版本、时间同步 |
| 数据 | 数据集版本、规模、账号/角色、脱敏与清理方式 |
| 执行 | 操作者、开始/结束时间、步骤或脚本、重复轮次 |
| 结果 | 期望、实际、原始输出、统计口径、截图/日志/回执索引 |
| 结论 | PASS/FAIL/BLOCKED/NOT_RUN 之一；失败关联缺陷与复测 |