# 第二关双镜像一致性检查报告

某自然博物馆智能运营中心建设项目 应急管理子系统

第二关正式交付件 2026年9月13日

主责：A

复核：B（技术）、C（符合性）

日期：2026-09-13

状态：DONE / B、C 复核通过

# 1 范围与准则

检查对象为受控需求目录、SRS、spec、G2-05 澄清记录、RTM、facts 与关键数字索引。双镜像是指每项需求必须在 SRS 和 spec/AC 中具有一致、可定位的表达；RTM 负责连接原始 FR、受控编号、裁决、设计和测试预留。

检查不把“待设计、待测试、待现场验证”视为已实现或已验收。

# 2 机械检查结果

| 项目 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 目录、SRS、spec、RTM 的唯一 G2-FR | 39 / 39 / 39 / 39 | 编号集合一致，无缺失。 |
| 受控目录至 SRS/spec/RTM 差集 | 0 / 0 / 0 | 全量正向映射一致。 |
| spec 唯一 AC | 117 | 每条 FR 有 3 条可观察 Given/When/Then。 |
| ★FR | 34 / 34 | 目录与 SRS/spec/RTM 统计口径一致。 |
| MVP Must / 非 MVP 本期 | 29 / 10 | 优先级与范围未发生漂移。 |
| 已关闭的 ISSUE-G2-06-001 | 10 / 10 非 MVP 链已补齐 | 不再阻断全量检查。 |

# 3 业务与边界核查

视频回放、定位、门禁、统一消息、中台、地图和 H5 均按既有系统或甲方依赖边界表述；未把乙方接口适配责任扩大为基础设施建设责任。

所有数值均继续回指 KN；消息、定位、视频、安防等依赖项保留“待验证”状态。

G2-CLR 继续作为裁决与边界证据，未替代接口联调、性能、安全、部署或验收证据。

# 4 发现的问题

## ISSUE-G2-07-001

RTM §1 第 1 条仍称 10 条非 MVP、本期 FR “尚无 G2 稳定编号”，但受控目录、SRS、spec 与 RTM §3 明细均已使用 G2-FR-030—039。该旧句会误导后续 M2 评审的编号口径。

处置结果：C 已修订 RTM 规则句并复验 39 条集合；B 已确认不涉及技术边界变化；ISSUE-G2-07-001 已关闭。

# 5 当前结论

双镜像的编号、范围、★属性、优先级、AC 和裁决引用均一致。ISSUE-G2-07-001 已关闭，B、C 独立复核通过；G2-07 可标记 DONE。