# 第二关 M2 评审包

某自然博物馆智能运营中心建设项目 应急管理子系统

第二关正式交付件 2026年9月13日

任务：G2-07

编制：A

复核：B（技术）、C（符合性）

状态：M2_REQUIREMENTS_SPEC_PASS；B、C 复核通过

# 1 评审目的

确认第二关需求与规格形成完整的双镜像：受控 FR、SRS、spec/AC、澄清裁决和 RTM 相互可定位，且不将未发生的实现或验收活动误记为通过。

# 2 评审输入

| 输入 | 版本/状态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| G2 受控需求目录 | G2-FR-001—039 | 编号、★属性、优先级、范围基准 |
| SRS | v0.1 | 需求镜像 |
| spec.md | v0.1 | 可观察验收镜像 |
| AI 反向澄清 | G2-CLR-001—012 | 边界裁决输入 |
| RTM v1 | 39 条链 | 追踪与设计/测试预留 |

# 3 M2 准出检查表

| 门禁 | 当前结论 | 证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 条 FR 编号全量一致 | 通过 | 目录/SRS/spec/RTM 各 39 条，差集为 0 | PASS |
| 34 条★FR 不降级 | 通过 | 目录与镜像统计均为 34 | PASS |
| 每条 FR 有可观察 AC | 通过 | 117 条唯一 AC，每条 3 条 | PASS |
| 10 条非 MVP、本期 FR 有独立链 | 通过 | G2-FR-030—039，SRS §3.5、spec §3、RTM §3 | PASS |
| 裁决和外部依赖边界一致 | 通过 | G2-CLR、facts、KN、RTM | PASS |
| RTM 规则文字与明细一致 | 通过 | ISSUE-G2-07-001 已关闭 | PASS |
| 设计、测试、现场验收证据 | 尚未产生 | DES/TC 为预留，依赖项待验证 | OUT_OF_SCOPE_FOR_SPEC_REVIEW |

# 4 评审结论与行动

本包支持需求与规格层面的 M2 评审，不构成实现、接口联调、性能、安全、部署或现场验收通过证明。

B、C 已完成复核，G2-07 已完成。后续设计、测试和验收仍须形成相应证据。