## Slide 1
项目风险矩阵
风险登记册 v1：概率与影响的优先级分布；计划关联项待 G1-06 Review 后复核。
影响 I
概率 P
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
2
4
6
8
10
3
6
9
12
15
4
8
12
16
20
5
10
15
20
25
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
等级：1—4 低（绿） 5—9 中（黄） 10—16 高（橙） 17—25 极高（红）
极高风险 R01、R08、R10、R13 进入每周专项跟踪；触发后启动措施并评估正式里程碑影响。
图 1-1