文档编号：03-G1-12　　　　　　版本号：V1.2

密　　级：内部·教学用

某自然博物馆智能运营中心建设项目

应急管理子系统

述标答辩讲稿与策略

课程模拟

编制单位：项目组【待人工确认】

编　　制：何思源（项目经理 PM）

审　　核：任俊强（合规与数字）

批　　准：【待人工确认】

编制日期

2026 年 9 月 13 日

适用阶段：第一关立项竞标最终返工

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订章节 | 修订说明 | 编制/修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-09-12 | 全文 | 形成课程模拟述标稿与质询策略初稿。 | 何思源 |
| V1.0 | 2026-09-12 | 全文 | 通过严宇技术复核与任俊强合规复核，纳入第一关冻结。 | 何思源 |
| V1.1 | 2026-09-13 | 封面及署名 | 完成正式交付物实名化和首轮格式规范化。 | 何思源 |
| V1.2 | 2026-09-13 | 前置页、图 1-1、修订记录 | 按教学样例重建独立日期页和修订记录页，补充可编辑时间分配图。 | 何思源 |

注：V0.1 对应初稿提交；V1.0 对应 2026-09-12 技术与合规复核通过并纳入 BASELINE-V1.0；V1.1 对应 2026-09-13 实名化与首轮格式收口；V1.2 为本次有证据的格式返工。

第一部分 述标讲稿（约 8 分钟）

图 1-1 述标 8 分钟时间分配总览

0:00—0:35 开场：一句话理解项目

各位评委好。我们对本项目的理解是：以数字化应急预案为核心，以应急指挥中心为枢纽，以 H5 移动处置为延伸，把准备、预警、处置和改进连成可追溯闭环。我们不把它做成孤立平台，而是在不重复建设既有安防、视频、定位和中台能力的前提下，交付可验证的软件能力、接口适配和联动证据。

0:35—1:55 需求理解：覆盖全流程，但不越界

项目覆盖应急预案、指挥、资源、演练、事件、值班、基础管理、H5、应急信息视图、综合安防视图和数据接口共 11 个功能域，39 条功能需求中有 34 条★条款。我们把“响应”落实为设计、测试、联调和验收的双向追踪，不把方案描述当作现场已验收。

边界同样重要：既有视频、定位、门禁、消防、物联网、中台、地图和宿主 APP 由甲方提供相应基础能力、资料、账号、环境与协调窗口；我方负责应急业务适配、字段映射、容错、降级、联调、验证和留痕。H5 嵌入甲方现有智慧管理 APP，不另建原生 Android 或 iOS APP。课程模拟澄清只用于解释歧义，不能覆盖原始需求书的明确强制要求。

1:55—3:25 总体方案：一套闭环，三类协同

总体方案采用分层解耦架构：上层是 Web 指挥与管理端、嵌入式 H5；中层是预案、事件、任务、演练、值班和资源等业务服务；下层通过标准 REST API、OpenAPI 文档和适配器接入视频、定位、消息、门禁、地图、物联网和中台。外部调用统一具备版本、鉴权、追踪标识、幂等、超时、熔断和降级机制。

我们用三类协同保证应急现场不断链：一是预案启动形成版本快照、任务台账和待发送消息，避免处置中被后续配置改写；二是事件、任务、消息和接口调用以 trace_id 与业务幂等键关联，回执乱序或恢复后可对账；三是地图或外部系统不可用时，界面明确标识异常，切换到列表、最后有效数据或人工处置，而不伪造实时状态。

3:25—5:20 关键技术：每项都有边界和验证

第一，视频能力。FR-02.3 整体保持★；其中历史回放子句为“宜支持”，但原始需求书第 8.1(1) 和 FR-11.3 对录像检索、历史回放提出强制接口响应。因此我们完成 GB/T 28181 接入、实时调阅、录像检索、历史回放、首帧和异常验证；不新建录像存储。视频调阅首帧对应 PE-06，要求不超过 3 秒。

第二，定位与地图。甲方提供亚米级源数据和基础设施，我方保证接口、人员关联、楼层坐标映射、展示和不超过 2 秒的刷新，不降低源精度。系统把位置标识为新鲜、过期、不可用三态；过期或不可用位置不能自动生成邻近调派结论，必须人工核实。地图常规操作对应 PE-08，不超过 2 秒。

第三，消息与门禁。正常验收通道下，PE-04 要求不少于 20 路并行、到达率不低于 99%。我们区分平台受理、通道发送、到达和确认，失败按可重放和人工确认边界处理。门禁只在授权人员二次确认且既有安全联锁允许时下发；失败即告警并转人工处置，绝不绕过安全机制。

第四，性能与演练。PE-01 至 PE-12 已逐项建立阈值、验证要点和内部台账映射，包括预案启动任务下发不超过 3 秒、告警输入响应不超过 2 秒、事件确认至任务下达不超过 3 分钟、峰值在线不少于 100 人等。演练管理支持月、季、年周期；对适用每半年至少一次的对象，以滚动六个月窗口判定，临近提醒、逾期标识、补演或整改、达标统计、豁免说明和报告均可追溯。

5:20—6:35 实施与质量：以 M1—M5 和证据驱动

项目按 M1 需求确认、M2 设计评审、M3 初验、M4 试运行、M5 竣工验收推进。视频和统一消息通道在 M2 前完成真实连通验证；若环境、账号、接口版本或数据条件不满足，按问题台账和风险登记处理，不把假定可用写成通过。M3 完成单元、集成、系统、性能、兼容与安全验证，M4 以试运行与演练记录检查运行准备度，M5 按文审、用例、性能、联动、安全和部署组织验收。

质量方面，我们以需求—设计—用例—结果—证据双向追踪。关键链路压测同时观察分位数、错误率、队列积压和资源水位；安全侧落实 SCA、漏洞扫描、Web 渗透复测和高危清零；风险侧重点管理外部接口、定位质量、消息通道、门禁联锁、容量与环境依赖。未具备现场条件的验证证据明确留待相应里程碑形成。

6:35—7:25 AI 辅助开发策略：AI 提效，人工负责

AI 只作为分析、编制、测试设计和一致性检查的辅助工具，不替代需求确认、架构决策、代码合并、测试准出和对外承诺。每一项数字、★条款和范围边界均回指需求书、冻结基线或受控台账；AI 产生的代码与文档进入人工评审、构建、单元测试、静态检查、SCA 和可追溯留痕。发现幻觉、无来源指标或冲突时，以原始需求书为准，进入 Issue 或变更流程，而不是临场解释或静默修改。

7:25—8:00 总结

我们用三句话收束：第一，方案完整覆盖 11 个功能域和实质性条款，但不扩大既有系统建设责任；第二，视频、定位、消息、门禁、H5 和中台均有清晰的接口边界、降级机制和验证路径；第三，实施、质量与 AI 使用都以里程碑、人工门禁和证据为准。我们将以可审查、可验证、可追溯的方式交付本项目。谢谢各位评委。

第二部分 模拟质询清单与标准回答

| 编号 | 模拟质询 | 标准口述回答 | 不能承诺的红线 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | 为什么不新建视频、定位、门禁和中台？ | 本项目定位为应急管理软件与接口联动。既有系统由甲方提供基础能力，我方负责适配、联调、容错、验证和留痕；既有系统本体建设范围外不等于接口责任范围外。 | 不承诺新购硬件、改造既有系统或代替甲方提供接口环境。 |
| Q-02 | 12 项澄清能否替代原始需求？ | 不能。它们是课程模拟甲方/招标人解释，用于消除歧义；原始需求书的明确强制要求优先，现实责任边界须再经教师/模拟甲方确认。 | 不把课程模拟澄清说成现实合同、签章或法律文件。 |
| Q-03 | FR-02.3 与历史回放到底如何响应？ | FR-02.3 整体是★；历史回放子句为“宜支持”，但第 8.1(1) 与 FR-11.3 对回放接口提出强制响应。我们交付检索、回放和验证，不新建录像存储。 | 不把 FR-02.3 整体降级，也不把既有录像存储静默转成我方新建责任。 |
| Q-04 | 如何证明定位不会误导调派？ | 我们保留来源时间和新鲜、过期、不可用三态。过期或不可用时不能自动产生邻近调派结论，必须人工核实。 | 不承诺自建定位基站或超出甲方源数据精度的定位能力。 |
| Q-05 | 消息的 20 路和 99% 如何验证？ | 在甲方提供的正常可用验收通道内，以 PE-04 的发送、回执和到达记录统计；失败有重试、留痕和人工降级。 | 不在未知通道配额、签名或网络条件下承诺无条件到达率。 |
| Q-06 | 门禁远程开启如何保证安全？ | 必须经授权人员确认，遵守既有安全联锁；记录操作人、时间和结果。无回执或联锁拒绝时立即告警并人工处置。 | 不绕过门禁联锁，不自动重放高风险控制动作。 |
| Q-07 | H5 能否覆盖现场处置？ | H5 覆盖事件上报、任务反馈、知识查询、演练、扫码打卡和物资盘点，并嵌入既有智慧管理 APP；兼容和桥接能力在 M2 按宿主和目标终端矩阵确认。 | 不承诺新建原生 Android/iOS APP 或假定宿主能力已具备。 |
| Q-08 | PE-01—PE-12 如何避免只写指标？ | 每项 PE 都有阈值、测试方法和证据索引。压测不只看平均响应，还看分位数、错误率、队列积压和资源水位。 | 不把投标阶段设计目标说成已完成现场性能验收。 |
| Q-09 | 半年演练频次如何落地？ | 系统支持月、季、年计划，用滚动六个月窗口核验适用对象；临近提醒、逾期、补演/整改、统计和报告全部留痕。 | 不新增原始需求之外的监管频率或替代甲方业务决策。 |
| Q-10 | 工期和 M2 的关键门禁是什么？ | 按 M1—M5 推进，M2 前必须完成视频和统一消息真实连通验证；资料、账号、环境或版本未齐备时进入问题和风险闭环。 | 不把甲方前置条件缺失时的风险转化为无条件工期承诺。 |
| Q-11 | 安全和验收如何保证？ | 应用侧落实等保二级相关控制、SCA、扫描、Web 渗透复测和高危清零；验收按文审、用例、性能、联动、安全和部署组织。 | 不替甲方承担最终定级、备案、基础设施合规或第三方测评采购。 |
| Q-12 | AI 辅助开发如何防止幻觉和质量问题？ | AI 输出先回指受控事实，再经人工评审、构建、测试、静态检查和 SCA；数字、★条款与范围边界由责任人确认并留痕。 | 不承诺 AI 自主决策、免人工测试或以 AI 输出替代验收证据。 |

第三部分 答辩组织与策略

| 环节 | 主述标人动作 | 支撑材料 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开场 | 先给出项目定位和边界 | 讲稿第 0:00—1:55 节 | 不用口号替代范围说明 |
| 架构与技术 | 用“闭环、边界、验证”解释方案 | 技术标第三至第五章、PE 表 | 被追问时回到接口、降级和证据 |
| 实施与质量 | 说明 M1—M5 和证据形成时点 | 项目计划、风险登记、技术标第八至第九章 | 不将待验证事项表述为已完成 |
| 模拟质询 | 先回答事实，再说明验证或确认门槛 | 本稿 Q-01—Q-12、澄清记录 | 不新增功能、数字或责任承诺 |
| 收尾 | 重申可验证交付与责任边界 | 总结段 | 不承诺超出招标范围的结果 |

排练与红线

正文按约 8 分钟设计；首次排练以 7 分 40 秒至 7 分 55 秒为目标，为停顿和追问预留时间。

每个回答先给结论，再给依据；不确定的现场事实统一表述为“在 M2/M3/M4/M5 按受控计划和证据确认”。

不承诺标外功能、未冻结技术选型、未经验证的性能、既有系统改造、硬件采购、原生 APP 或现实法律效力。